Plano de teste

1.Introdução

O documento tem a finalidade de auxiliar através do teste de caixa-preta, o qual é focando na funcionalidade externa do sistema sem levar em consideração a checagem das linhas de comandos do mesmo, garantir que suas funcionalidades estejam devidamente operantes.
A prioridade é buscar por erros que possam proporcionar falhas que venham a prejudicar a integridade do sistema, como manipulação incorreta de dados, transferencial incorretas, operações incorretas, etc. Os testes devem ser devidamente executados para proporcionar que o sistema continuará funcionando sem falhas por um longo período.

2.Estratégias de teste

Os testes que serão executados são direcionados apenas aos casos de uso, sua execução será efetuada de forma manual pelos membros responsáveis pelo desenvolvimento da aplicação. A prioridade é encontrar erros que possam comprometer a experiência do usuário, causar danos a integridade e prejudicar funcionamento do sistema.

2.1 Teste unitário

A maior parte dos testes e verificações serão representados por testes unitários, a prioridade é garantir que todos os dados que entrarem e saírem do sistema respeitarão os limites, domínios e tipos impostos ao sistema.

2.2 Teste de Segurança e Controle de Acesso

Os testes de seguranças e controle de acesso serão contundidos prioritariamente apenas pelos casos referentes ao login no sistema.

2.3 Teste de Interface com o Usuário

O responsável pelos testes deve verificar se a interface proporcione uma transmissão de informação limpa e intuitiva ao usuário.

3.Ambiente de teste

Processador	Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
RAM	8,00 GB
Espaço de disco 1T

Tipo de sistema	Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64
Sistema Operacional Windows 10

4.Escopo do teste

Os únicos casos que não passarão pelos testes serão os de identificador UC006, UC008 e UC009

- UC001 – Início de sessão
  - Testar
- UC002 – Cadastro de usuário
  - Testar
- UC003 – Cadastro de ativo
  - Testar
- UC004 – Compra de ativo
  - Testar
- UC005 – Venda de ativo
  - Testar
- UC006 – Verificar posição consolidada
  - Não Testar
- UC007 – Registrar posição consolidada
  - Testar
- UC008 – Resultado das operações mensais
  - Não Testar
- UC009 – Notificação de imposto pendente
  - Não Testar
- UC010 – cadastrar cotação de ativo
  - Testar

5.Itens

ID – TS001
Descrição – Validar o se o usuário padrão consegue efetuar o login corretamento no sistem
ID do caso de uso – UC001
Passo-a-passo -
Inerir as seguintes informações
  1. CPF:(12345678900)
  2. Senha:(444)
2. Clicar no botão Login
Pré-condições - ----------------------
Critérios de aceitação - O usuário do caso de uso foi redirecionado para a página Home do sistema
Resultado -
Observações - -----------------------

ID – TS002
Descrição – Validar o se o administrador consegue efetuar o login corretamento no sistema
ID do caso de uso – UC001
Passo-a-passo -
Inerir as seguintes informações
  1. CPF:(98765432100)
  2. Senha:(888)
2. Clicar no botão Login
Pré-condições - ----------------------
Critérios de aceitação – O usuário do caso de uso foi redirecionado para a página Home do sistema
Resultado -
Observações - -----------------------

ID – TS003
Descrição – Validar se o sistema está respondendo corretamente ao erro referente a ausência de dados e tratando corretamente a que deve ser visualizada pelo usuário mensagem
ID do caso de uso – UC001
Passo-a-passo -
Inerir as seguintes informações
  1. CPF:(98765432100)
  2. Senha:()
2. Clicar no botão Login
Pré-condições - ----------------------
Critérios de aceitação –
Erro no login
Mensagem: Usuário ou Senha não informados
Resultado -
Observações - -----------------------

ID – TS004
Descrição – Validar se o sistema está bloqueando a tentativa de login com dados incorretos
ID do caso de uso – UC001
Passo-a-passo -
Inerir as seguintes informações
  1. CPF:(12345678900)
  2. Senha:(888)
2. Clicar no botão Login
Pré-condições - ----------------------
Critérios de aceitação –
Erro no login
Mensagem: Usuário ou Senha incorretos
Resultado -
Observações - -----------------------

ID – TS005
Descrição – Validar o se o usuário com privilégios de administrador consegue efetuar um cadastro no sistema
ID do caso de uso – UC002
Passo-a-passo -
Inerir as seguintes informações
  1. Nome completo(Lucas)
  2. CPF(32165498700)
  3. Data nascimento(13/08/1996)
  4. E-mail(shaolinmatadordeporco@gmail.com)
  5. Endereço(Beco das sete facadas)
  6. Telefone(11 976854490)
  7. Senha(444)
  8. Pix(45654323)
2. Clicar no botão Cadastrar
Pré-condições - Usuário cadastrado como administrador
Critérios de aceitação –
Cadastro efetuado corretamente
Mensagem: Cadastro efetuado com sucesso
Resultado -
Observações -
Dados de login de administrador:
- Usuário: (98765432100)
- Senha: (888)

ID – TS006
Descrição – Validar se um cadastro com cpf já cadastrado no sistema é devidamente negado
ID do caso de uso – UC002
Passo-a-passo -
Inerir as seguintes informações
  1. Nome completo: (Marcos)
  2. CPF:(32165498700)
  3. Data nascimento:(12/02/1995)
  4. E-mail:(flavinhodopneu@gmail.com)
  5. Endereço:(Beco das sete facadas)
  6. Telefone:(77 976546723)
  7. Senha:(333)
  8. Pix:(1254369780)
2. Clicar no botão Cadastrar
Pré-condições - Usuário cadastrado como administrador
Critérios de aceitação –
Cadastro não efetuado
Mensagem: CPF já cadastrado no sistema
Resultado -
Observações -
Dados de login de administrador:
- Usuário: (98765432100)
- Senha: (888)

ID – TS007
Descrição – Validar se o administrador consegue cadastro um ativo no sistema
ID do caso de uso – UC003
Passo-a-passo -
Inserir os dados do ativo
  1. Identificador do ativo(PTB)
  2. Nome do ativo(Picolé Tri-Batata)
  3. Preço unitário($300)
  4. Cotação($300)
  5. Quantidade vendida(0)
  6. Quantidade disponível(2.000)
2. Clicar em cadastrar ativo
Pré-condições - Usuário cadastrado como administrador
Critérios de aceitação –
Ativo cadastro com sucesso
Mensagem: Ativo cadastrado no sistema
Resultado -
Observações -
Dados de login de administrador:
- Usuário: (98765432100)
- Senha: (888)

ID – TS008
Descrição – Validar se o sistema bloqueia o cadastro de um identificador já existente no sistema
ID do caso de uso – UC003
Passo-a-passo -
Inserir os dados do ativo
  1. Identificador do ativo(PTB)
  2. Nome do ativo(Panelas tunadas do Bruno)
  3. Preço unitário($250)
  4. Cotação($250)
  5. Quantidade vendida(0)
  6. Quantidade disponível(500)
2. Clicar em cadastrar ativo
Pré-condições - Usuário cadastrado como administrador
Critérios de aceitação –
Cadastro de ativo não efetuado
Mensagem: Identificador já cadastrado no sistema
Resultado -
Observações -
Dados de login de administrador:
- Usuário: (98765432100)
- Senha: (888)

ID – TS009
Descrição – Validar se o usuário consegue efetuar a compra de um ativo
ID do caso de uso – UC004
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do ativo(PTB)
1. Inserir a quantidade(300)
2. Clicar em comprar ativo
Pré-condições - Usuário cadastrado sem privilégios
Critérios de aceitação –
Ativo comprado e inserido na carteira do cliente
Mensagem: Compra efetuada
Resultado -
Observações -
Dados de login de usuário padrão:
- Usuário: (12345678900)
- Senha: (444)

ID – TS010
Descrição – Validar se o sistema bloqueia uma compra com quantidade superior a disponível
ID do caso de uso – UC004
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do ativo(PTB)
1. Inserir a quantidade(2000)
2. Clicar em comprar ativo
Pré-condições - Usuário cadastrado sem privilégios
Critérios de aceitação –
Compra não efetuada
Mensagem: Quantidade requisitada superior a disponível
Resultado -
Observações -
Dados de login de usuário padrão:
- Usuário: (12345678900)
- Senha: (444)

ID – TS011
Descrição – Validar se o sistema bloqueia uma compra com id não existente no sistema
ID do caso de uso – UC004
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do ativo(VAB)
1. Inserir a quantidade(500)
2. Clicar em comprar ativo
Pré-condições - Usuário cadastrado sem privilégios
Critérios de aceitação –
Compra não efetuada
Mensagem: Identificador não existente
Resultado -
Observações -
Dados de login de usuário padrão:
- Usuário: (12345678900)
- Senha: (444)

ID – TS012
Descrição –Validar se o usuário consegue efetuar a venda dos ativos em sua posse
ID do caso de uso – UC005
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do ativo(PTB)
1. Informar a quantidade(100)
2. Clicar no botão de vender
Pré-condições - Usuário cadastrado sem privilégios
Critérios de aceitação –
Venda efetuada, ativo e quantidade vendida removido da carteira do usuário
Mensagem: Venda do ativo efetuado com sucesso
Resultado -
Observações -
Dados de login de usuário padrão:
- Usuário: (12345678900)
- Senha: (444)

ID – TS013
Descrição –Validar se uma venda superior a quantidade existente na carteira do usuário é bloqueada
ID do caso de uso – UC005
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do ativo(PTB)
1. Informar a quantidade(600)
2. Clicar no botão de vender
Pré-condições - Usuário cadastrado sem privilégios
Critérios de aceitação –
Venda não efetuada
Mensagem: Quantidade de venda informada superior a disponível na carteira
Resultado -
Observações -
Dados de login de usuário padrão:
- Usuário: (12345678900)
- Senha: (444)

ID – TS014
Descrição –Verificar se uma venda com identificador errado é negada pelo sistema
ID do caso de uso – UC005
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do ativo(VAB)
1. Informar a quantidade(200)
2. Clicar no botão de vender
Pré-condições - Usuário cadastrado sem privilégios
Critérios de aceitação –
Venda não efetuada
Mensagem: Ativo não existente na carteira
Resultado -
Observações -
Dados de login de usuário padrão:
- Usuário: (12345678900)
- Senha: (444)

ID – TS015
Descrição – Verificar se um usuário com privilegio de administrador consegue registrar a posição consolidada de um usuário
ID do caso de uso – UC007
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do usuário(*****)
1. Inserir a posição consolidada(******)
2. Clicar em salvar alteração
Pré-condições - Usuário cadastrado como administrador
Critérios de aceitação –
Posição consolidada do usuário atualizada
Mensagem: Modificação registrada
Resultado -
Observações -
Dados de login de administrador:
- Usuário: (98765432100)
- Senha: (888)

ID – TS016
Descrição – Verificar se uma tentativa de modificação de posição direcionada a um id de usuário não existente é descartada
ID do caso de uso – UC007
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do usuário(*****)
1. Inserir a posição consolidada(******)
2. Clicar em salvar alteração
Pré-condições - Usuário cadastrado como administrador
Critérios de aceitação –
Posição consolidada não atualizada
Mensagem: Usuário não existente no sistema
Resultado -
Observações -
Dados de login de administrador:
- Usuário: (98765432100)
- Senha: (888)

ID – TS017
Descrição – Verificar se um usuário com privilégio de administrador é capaz de efetuar uma atualização das cotações
ID do caso de uso – UC010
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do ativo:(PTB)
1. Inserir a cotação do ativo:($350)
2. Clicar em cadastrar cotação
Pré-condições - Usuário cadastrado como administrador
Critérios de aceitação –
Cotação de ativo atualizada
Mensagem: Cotação atualizada
Resultado -
Observações -
Dados de login de administrador:
- Usuário: (98765432100)
- Senha: (888)

ID – TS018
Descrição – Verificar se um usuário com privilégio de administrador é impedido pelo sistema de fazer mais de uma atualização na cotação de um ativo no mesmo dia
ID do caso de uso – UC010
Passo-a-passo -
Inserir o identificador do ativo:(PTB)
1. Inserir a cotação do ativo:($500)
2. Clicar em cadastrar cotação
Pré-condições - Usuário cadastrado como administrador
Critérios de aceitação –
Cotação de ativo não atualizada
Mensagem: Atualização da cotação diária já efetuada
Resultado -
Observações -
Dados de login de administrador:
- Usuário: (98765432100)
- Senha: (888)